ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Экономика»

Организационно-экономическая часть

Методические рекомендации к дипломному проектированию

для  студентов специальности 230100

«Информатика и вычислительная техника

Могилев 2015

УДК	332.02

ББК	65.23

Г 56

- Рекомендовано к опубликованию

Центром менеджмента качества образовательной деятельности

ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет»

Одобрено кафедрой «Экономика «27» мая 2014 г., протокол № 10.

Составители:			 канд. экон. наук, доц. С. Н. Гнатюк

канд. экон. наук, доц. Л. В. Наркевич

Рецензент

Учебное издание

- ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ответственный за выпуск 			С. Н. Гнатюк

Технический редактор				А. Т. Червинская

Компьютерная верстка				Е. С. Фитцова

Подписано в печать       . Формат  60 х 84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.

Печать трафаретная.  Усл. печ. л.          .  Уч. изд. л.        . Тираж 56 экз.  Заказ  №

Издатель и полиграфическое исполнение:

Государственное учреждение высшего профессионального образования

«Белорусско-Российский университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя,

изготовителя, распространителя печатных изданий

№ 1/156 от 24.01.2014.

Пр. Мира, 43, 212000, Могилев

© ГУ ВПО «Белорусско-Российский

университет», 2015

1 Общие положения

Настоящие методические указания определяют содержание и. порядок разработки организационно-экономической части дипломных проектов студентов специальности «Информатика и вычислительная техника».

Организационно-экономическая часть дипломных проектов призвана, во-первых, проанализировать идеи, предлагаемые в области разработки автоматизированных систем обработки информации и управления, во-вторых, определить необходимость и целесообразность разработки новой научно-технической продукции и, в-третьих, дать оценку экономической эффективности проекта.

Основными задачами студентов-дипломников при экономическом обосновании разработанных проектных решений систем управления являются:

− сбор данных по инвестициям и эксплуатационным расходам на функционирование спроектированной задачи, подсистемы или системы управления;

− определение факторов и источников образования экономического эффекта от разработанного проектного решения;

− расчет основных показателей, используемых при оценке экономической эффективности создаваемых проектных решений;

− выбор наиболее эффективного проектного решения.

Организационно-экономическая часть дипломных проектов состоит из расчета экономической эффективности внедрения автоматизированной системы обработки информации и управления.

При разработке организационно-экономической части дипломного проекта дипломник использует собранную в период прохождения преддипломной практики следующую информацию: прогнозы развития отраслей, данные официальной статистики, периодической печати, патентной литературы, научных исследований, материалы выставок и ярмарок, конференций и совещаний, обзоры рекламаций потребителей научно-технической продукции, данные предприятий и организаций.

2 Расчет экономической эффективности предприятия от автоматизации производственного процесса управления

2.1 Расчет размера инвестиций в автоматизацию системы управления предприятием

Инвестиции в автоматизацию системы управления (АИС) предприятием обычно предполагают следующие группы затрат:

− затраты на разработку АИС;

− затраты на внедрение системы.

Затраты на разработку АИС складываются из основных затрат (ЗО) и прочих затрат (ЗП), которые составляют 5 % от основных затрат. Так как в большинстве случаев разработка системы производится на существующем парке ЭВМ, их стоимость в затраты не учитывается.

Основные затраты складываются из заработной платы разработчиков (Зр), отчислений на социальные нужды (Зс) и стоимости машинного времени (Зм).

Расчет заработной платы разработчиков производится в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1− Расчет заработной платы

| №п\п | Этапы разработки | Количество чел. | Часовая тарифная ставка, р. | Трудозатраты на разработку, чел. ч | Общая сумма, р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ существующего процесса |  |  |  |  |
| 2 | Обследование объекта автоматизации |  |  |  |  |
| 3 | Функциональный анализ объекта |  |  |  |  |
| 4 | Проектирование системы |  |  |  |  |
| 5 | Разработка программы |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |

Отчисления на социальные нужды (ЕСН) определяются в размере 3,2 % − отчисления органам государственного социального страхования, 20 % − отчисления в пенсионный фонд и 2,8 % − отчисления на обязательное медицинское страхование от затрат на заработную плату разработчиков.

Стоимость машинного времени, затраченного на разработку системы (Зм) определяется по формуле:

Зм=См⋅Зм.вр.

где См – стоимость 1 часа машинного времени, затраченного на разработку системы, р.

Зм.вр. – затраты машинного времени на разработку системы, ч.

Стоимость 1 ч машинного времени См определяется по формуле:

См=А+Сэл.эн+ТОЧ,

где А – затраты на амортизацию ПК, р.;

Сэл.эн – затраты на электроэнергию ПК в год, р.;

ТО – затраты на техническое обслуживание ПК в год, р.;

Ч – количество часов работы персонального компьютера (ПК) в год.

Затраты на амортизацию ПК (А) рассчитываются по следующей формуле:

А=S⋅На,

где S − балансовая стоимость ПК на момент расчета, р.;

На – норма амортизационных отчислений ПК, На = 10 %.

Затраты на электроэнергию Сэл.эн рассчитываются по следующей формуле:

Сэл.эн.=N⋅Т⋅Ч,

где N – потребляемая мощность компьютера, кВт;

Т – стоимость 1 кВт∙ч электроэнергии, р.

Затраты на техническое обслуживание ПК (ТО) принимаются в размере 5−7 % от стоимости ПК.

Таким образом, основные затраты ЗО равны:

ЗО=Зр+Зс+Зм.

Прочие затратыЗП:

ЗП=0,05⋅ЗО.

Затраты на разработку (АИС) Зр:

Зр=ЗО+ЗП.

Цена продажи (покупки) научно-технической продукции Цп должна рассчитываться с учетом затрат на ее разработку Зр, уровня рентабельности и НДС, а также спроса и цен на аналогичную продукцию конкурентов.

Затраты на внедрение системы Звн..

Инвестиции во внедрение системы обычно предполагают следующие группы затрат:

− на приобретение программного обеспечения Цп;

− обучения сотрудников предприятия;

− закупка технических средств автоматизации (компьютеров и других периферийных устройств) и монтаж локальных вычислительных сетей;

− техническое сопровождение автоматизированной системы.

Четкое определение целей, которые должны быть достигнуты в результате внедрения новых автоматизированных технологий управления, считается отправной точкой при оценке целесообразности затрат на автоматизацию управленческой деятельности.

Цена, которую руководство предприятия готово заплатить за достижение этих целей, является главным критерием при принятии решения об инвестициях в конкретный проект автоматизации.

2.2 Расчет эксплуатационных затрат на внедрение системы и

эффективности проекта

АИС позволяет усовершенствовать процесс управления предприятием. Качество системы управления может определяться такими параметрами процесса принятия решений, как:

− среднее время выработки решения (быстрота реакции);

− частота ошибочных решений (вероятность принятия неправильного решения);

− средние затраты на выработку решения;

− ущерб от необоснованных решений за определенный период;

− скорость обнаружения ошибок в принимаемых решениях.

Прирост эффективности экономической деятельности предприятия в результате внедрения автоматизации системы управления может проявляться различным образом. В качестве составляющих можно рассматривать следующие:

− качественное улучшение процессов подготовки и принятия решений;

− уменьшение трудоемкости процессов обработки и использования данных;

− экономия условно-постоянных расходов за счет возможного сокращения административно-управленческого персонала, необходимого для обеспечения процесса управления предприятием;

− переориентация персонала, высвобожденного от рутинных задач обработки данных, на более интеллектуальные виды деятельности (например, ситуационное моделирование вариантов развития предприятия и анализ данных);

− стандартизация бизнес-процессов во всех подразделениях предприятия;

− оптимизация производственной программы предприятия;

− сокращение сроков оборачиваемости оборотных средств;

− установление оптимального уровня запасов материальных ресурсов и объемов незавершенного производства;

− уменьшение зависимости от конкретных физических лиц, являющихся «держателями» информации или технологий обработки данных;

− получение автоматизированной поддержки для мероприятий по «оптимизации» налогообложения компании;

− использование незаметных (скрытых) для исполнителей технологий контроля выполняемой ими работы, не требующих предоставления справок и отчетов к определенной дате.

По разным причинам (организационным, техническим, психологическим и т.д.) результаты, получаемые различными предприятиями от использования современных информационных технологий управления, могут быть различными. Но предприятия, на которых выстроена рациональная система управления с использованием современных информационных технологий, имеют возможность получать оперативную и достоверную информацию из всех подразделений предприятия, моделировать возможные варианты развития ситуации, принимать оптимальные решения и контролировать их исполнение.

Одной из главных составляющих, из которых складывается эффект от автоматизации является уменьшение трудоемкости обработки данных.

В этом случае эксплуатационные затраты могут быть рассчитаны следующим образом:

1 Определяется годовой объем обрабатываемой информации − V (документов /год или знаков/год).

2 Рассчитываются затраты на обработку информации вручную З1 (до внедрения проектируемой системы) по следующей формуле:

З1=t⋅r⋅1+Рд⋅1+Рс+Рн,

где t – годовая трудоемкость обработки информации вручную, часов в год.

t=vc,

где с – скорость обработки информации, тыс. знак./ч.;

r– cреднечасовая зарплата сотрудника, р./ч.;

Рд – коэффициент, учитывающий дополнительную зарплату и премию, 6 % и 30 % соответственно, Рд = 0,36;

Рс – коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды, Рс = 0,26;

Рн – накладные расходы (15 % от фонда заработной платы).

3 Рассчитываются затраты на обработку информации после внедрения проектируемой системы

З2=Змв+Ззп+Рн,

где Змв – годовые затраты машинного времени, р.;

Ззп − затраты на заработную плату сотрудника, эксплуатирующего систему, р.;

Рн − накладные расходы (15 % от фонда заработной платы).

Змв=tм⋅Смч,

где tм − время работы сотрудника на машине в год, ч.,

Смч − стоимость одного часа машинного времени (по данным предприятия), р./ч.

Ззп=tм⋅Чм⋅1+Рд⋅1+Рс,

Чм – среднечасовая зарплата сотрудника, эксплуатирующего систему.

4 Рассчитывается условно-годовая экономия Зуг.

Расчет проводится по следующей формуле:

Зуг=З1−З2.

5 Рассчитывается срок окупаемости инвестиций

Т=ЗвнЗуг.

Если срок окупаемости инвестиций превышает один год необходимо провести дисконтирование условно-годовой экономии. Приведение к базисному моменту времени условно-годовой экономии производится путем умножения на коэффициент дисконтирования Кд, который всегда меньше единицы, и рассчитывается по следующей формуле:

Кд=1⋅1+rt,

где r – норма дисконтирования (темп изменения ценности бумаг);

t – номер года с момента начала инвестиций.

При выборе нормы дисконта необходимо ориентироваться на существующий или оптимальный усредненный уровень ссудного процента.

6 Указываются источники привлечения средств для осуществления проекта (прибыль, амортизационные отчисления, ассигнования из бюджетов разных уровней и фондов, кредиты и т. д.).

7 Результаты расчета экономической эффективности сводятся в таблицу 2. По согласованию с консультантом перечень показателей в зависимости от специфики дипломного проекта может быть изменен.

Таблица 2 – Технико-экономические показатели проекта

| Наименование показателей | Единица измерения | Варианты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый | проектируемый |
| 1 Годовой объем перерабатываемой информации | тыс. знаков |  |  |
| 2 Капитальные затраты на разработку системы (задачи) | тыс. р. |  |  |
| 3 Капитальные затраты на внедрение системы | тыс. р. |  |  |
| 4 Цена продажи разработки | тыс. р. |  |  |
| 5 Продолжительность обработки информации | час/год |  |  |
| 6 Эксплуатационные затраты | тыс. р. |  |  |
| 7 Условно-годовая экономия | тыс. р. |  |  |
| 8 Срок окупаемости | годы |  |  |
| 9 Конкурентоспособность разработки |  |  |  |