ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Экономика и управление»

# ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА

Методические рекомендации к самостоятельной работе

для студентов заочной формы обучения специальности

1-70 02 01 “Промышленное и гражданское строительство”

Могилев 2017

УДК	338.5:69

ББК	65. 011.3:38

Э40

Рекомендовано к изданию

учебно-методическим отделом

Белорусско-Российского университета

Одобрено кафедрой «Экономика и управление» «25» ноября 2017 г., протокол № 2.

Составитель: ст. препод. О. М. Лобикова

Рецензент	канд. экон. наук, доц. Т.В. Романькова

Методические рекомендации к самостоятельной работе для студентов заочной формы обучения специальности 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство» содержат цели, виды, содержание, формы контроля, порядок выполнения самостоятельной работы, а также рекомендации для подготовки к аудиторной контрольной работе по дисциплине «Экономика производства».

Учебно-методическое издание

# ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА

Ответственный за выпуск 			И. В. Ивановская

Технический редактор				О. М. Лобикова

Компьютерная верстка				О. М. Лобикова

Подписано в печать       . Формат  60 х 84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.

Печать трафаретная. Усл. печ. л.         . Уч. изд. л.        . Тираж 100 экз.  Заказ  №

Издатель и полиграфическое исполнение:

Государственное учреждение высшего профессионального образования

«Белорусско-Российский университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя,

изготовителя, распространителя печатных изданий

№ 1/156 от 24.01.2014.

Пр. Мира, 43, 212000, Могилев.

©	ГУ ВПО «Белорусско-Российский

университет», 2017

Содержание

| Введение …………………….…………….……….…………….……….. |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цели, основные виды самостоятельной работы студентов …… | 4 |
| 1.1 | Цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов …… | 5 |
| 1.2 | Основные виды самостоятельной работы студентов…………… | 5 |
| 1.3 Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине «Экономика производства» ………………….…………….…………….. |  | 5 |
| 1.4 | Формы контроля самостоятельной работы студентов …..……… | 6 |
| 2 | Порядок выполнения самостоятельной работы студентами …… | 7 |
| 3 | Аудиторная контрольная работа ………………………………..… | 7 |
| 3.1 | Общие положения ……………………………………………….… | 7 |
| 3.2 Критерии положительной оценки по аудиторной контрольной работе ………………………………………………………………………… |  | 7 |
| 3.3 Пример задания к аудиторной контрольной работе по дисциплине «Экономика производства» ……………………………….……………...... |  | 7 |
| 4 Рекомендации к подготовке и выполнению теоретических заданий аудиторной контрольной работы ……………………….………………… |  | 8 |
| 4.1 | Капитальное строительство в системе национальной экономики . | 8 |
| 4.2 | Предприятие как субъект хозяйствования ………………………. | 9 |
| 4.3 | Система взаимодействия участников строительства …………… | 10 |
| 4.4 | Основной капитал в строительстве ………………………………. | 11 |
| 4.5 | Оборотный капитал предприятия ………….……………………… | 14 |
| 4.6 | Нематериальные активы ………………………………..………… | 16 |
| 4.7 | Инвестиции и инвестиционная деятельность …………………… | 17 |
| 4.8 | Инновации, их роль в развитии экономики ……………………… | 22 |
| 4.9 | Производительность труда и заработная плата …………………. | 23 |
| 4.10 | Себестоимость строительно-монтажных работ …………………. | 26 |
| 4.11 | Прибыль и рентабельность в строительстве ………………….…. | 27 |
| 4.12 | Финансирование и кредитование в строительстве ……………… | 29 |
| 4.13 | Основы налогообложения строительных организаций ……….… | 29 |
| 4.14 | Учет и отчетность в строительстве …………………………….… | 30 |
| 4.15 Анализ производственной деятельности строительных организаций |  | 31 |
| Список литературы ……………….……………………….………………. |  | 32 |

Введение

Учебная дисциплина «Экономика производства» относится к циклу общепрофессиональных и специальных дисциплин, компонент учреждения высшего образования.

Целью преподавания учебной дисциплины является приобретение обучающимися комплексных знаний о принципах и закономерностях функционирования строительной организации как хозяйственной системы, о методах планирования и управления деятельностью предприятия в целях повышения его эффективности.

Задачами учебной дисциплины являются изучение особенностей современного этапа развития экономики страны, получение обучающимися необходимых теоретических знаний по экономическим аспектам современного строительного производства, способствовать выработке у них устойчивых практических навыков расчетов цены строительной продукции, умения квалифицированно анализировать и оценивать реальные производственные ситуации, обосновывать предлагаемые решения, направленные на повышение экономической эффективности строительно-монтажных работ, а также в выработке системного экономического мышления.

Выполнение самостоятельной работы должно способствовать более полному усвоению программного материала.

Методические рекомендации к самостоятельной работе составлены в соответствии с Учебной программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство», на основе  ОСВО 1-70 02 01-2013  и учебного плана рег. № J-70-1-001/р от «03» 08 2013 г., рассчитаны на 90 часов, предусматривают самостоятельное изучение многих экономических вопросов, позволяет ознакомиться с экономическими аспектами деятельности предприятия, фирмы, отрасли, получить необходимые знания о важнейших показателях работы предприятия, их смысле, методике расчета.

Выполнение заданий по самостоятельной работе должно формировать навыки работы с литературой, умение выбрать главное, самостоятельность в получении знаний.

Для самостоятельной подготовки обучающиеся заочной формы обучения должны руководствоваться пунктом 3.1 Учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине «Экономика производства» для специальности 1-70 02 01«Промышленное и гражданское строительство».

1 Цели, основные виды самостоятельной работы студентов

1.1 Цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов

Целями самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплин являются:

– закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, самостоятельное овладение новым учебным материалом;

– формирование профессиональных явлений;

– формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда;

– мотивирование регулярной целенаправленной работы по освоению специальности;

– развитие самостоятельного мышления;

– формирование убежденности, волевых черт характера, способности к самоорганизации.

1.2 Основные виды самостоятельной работы студентов

При изучении дисциплины используются следующие формы самостоятельной работы:

– решение индивидуальных задач во время проведения практических занятий под контролем преподавателя;

– ответы на вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к аудиторной контрольной работе (АКР);

– конспектирование.

1.3 Содержание самостоятельной работы студентов

Содержание самостоятельной работы студентов определяется учебными программами по дисциплине «Экономика производства». Количество часов и виды самостоятельной работы студентов по темам дисциплин представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Количество часов и виды самостоятельной работы студентов по темам

| Тема | Количество часов | Вид работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Капитальное строительство в системе национальной экономики | 5 | ответы на вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к АКР; конспектирование |
| Предприятие как субъект хозяйствования | 5 | ответы на вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к АКР; конспектирование |
| Система взаимодействия участников строительства | 5 | ответы на вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к АКР; конспектирование |

Окончание таблицы 1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Основной капитал в строительстве | 10 | ответы на вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к АКР; конспектирование |
| Оборотный капитал предприятия | 5 | ответы на вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к АКР; конспектирование |
| Нематериальные активы | 5 | ответы на вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к АКР; конспектирование |
| Инвестиции и инвестиционная деятельность | 15 | ответы на вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к АКР; конспектирование |
| Инновации, их роль в развитии экономики | 5 | ответы на вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к АКР; конспектирование |
| Производительность труда и заработная плата | 10 | ответы на вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к АКР; конспектирование |
| Себестоимость строительно-монтажных работ | 5 | ответы на вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к АКР; конспектирование |
| Прибыль и рентабельность в строительстве | 5 | ответы на вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к АКР; конспектирование |
| Финансирование и кредитование в строительстве | 5 | ответы на вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к АКР; конспектирование |
| Основы налогообложения строительных организаций | 2 | ответы на вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к АКР; конспектирование |
| Учет и отчетность в строительстве | 3 | ответы на вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к АКР; конспектирование |
| Анализ производственной деятельности строительных организаций. | 5 | ответы на вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к АКР; конспектирование |
| Итого | 90 |  |

1.4 Формы контроля самостоятельной работы студентов

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием активных методов ее контроля.

При изучении дисциплины используются следующие формы контроля самостоятельной работы:

– входной контроль знаний и умений студентов, осуществляемый вначале изучения дисциплины;

– самоконтроль и взаимоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям;

– итоговый контроль по дисциплине в виде аудиторной контрольной работы и зачета по дисциплине.

2 Порядок выполнения самостоятельной работы студентами

1 Ознакомиться с теоретическими вопросами и практическими заданиями по каждой теме дисциплины.

2 Подобрать литературу.

3 Составить план выполнения задания.

4 Выполнить составленный план.

5 Убедиться, что задание выполнено.

3 Аудиторная контрольная работа

3.1 Общие положения

В соответствии с учебным планом при изучении дисциплины «Экономика производства» обучающиеся заочной (сокращенной) формы обучения должны выполнить аудиторную контрольную работу (АКР). Аудиторная контрольная работа является одной из форм контроля результатов самостоятельной работы студентов заочной (сокращенной) формы обучения. Основные цели аудиторной контрольной работы – более глубокое изучение отдельных тем и вопросов дисциплины на основе проработки литературных источников и нормативных материалов, закрепление теоретических знаний при решении практических задач в области экономики производства.

Задание по аудиторной контрольной работе включает:

1 Определение основных терминов и понятий курса «Экономика производства».

2 Решение задач по основным темам курса.

Порядок изложения материала в контрольной работе следующий:

1 Письменный ответ на теоретическое задание раздела 1;

2 Решение задач раздела 2 (с обязательным изложением условия задачи и исходных данных, пояснением используемых расчетных формул с объяснением буквенных обозначений, анализом полученных результатов);

3 Подпись студента, дата выполнения аудиторной контрольной работы.

3.2 Критерии положительной оценки по аудиторной контрольной работе

Критерии положительной оценки по аудиторной контрольной работе – более 50 % правильных ответов на поставленные вопросы по каждому разделу аудиторной контрольной работы (АКР).

3.3 Пример задания к аудиторной  контрольной работе по дисциплине «Экономика производства»

1 Дайте определение, опишите следующие термины, понятия:

1.1 Строительная продукция.

1.2 Фондоотдача.

1.3 Издержки производства.

1.4 Бухгалтерский баланс.

2 Решение задач

Задача 1. Определить целесообразность вложения средств в инвестиционный проект путем расчета доходности инвестиций без учета и с учетом дисконтирования на основе следующих данных: норма дисконта − 0,15; инвестиции в нулевой год реализации проекта − 60 д. е.; результаты от реализации проекта за три года: первый год − 21 д. е., второй – 22 д. е., третий − 40 д. е.

Задача 2. В тресте имеются два управления с одинаковой структурой годового объема работ. Первое выполнило годовой объем работ собственными силами на 4200 д. е. при общей численности работающих 600 человек. Второе управление – соответственно, 6615 д. е. при общей численности работающих 650 чел. Определить, в каком управлении выработка на одного работника выше и на сколько процентов.

4 Рекомендации к выполнению заданий аудиторной контрольной работы

В рекомендациях к выполнению заданий аудиторной контрольной работы приведены темы курса «Экономика производства» в соответствии с учебной программой, основные понятия и термины, которые выносятся на АКР, Вопросы для подготовки к АКР, вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к зачету.

4. 1 Капитальное строительство в системе национальной экономики

4.1.1 Вопросы для подготовки к АКР

1 Предмет и задачи дисциплины.

2 Основные понятия дисциплины.

3 Экономические ресурсы (земля, труд, капитал). Система рыночных принципов.

4 Особенности современной экономики.

5 Строительный комплекс Республики Беларусь.

6 Строительная продукция и ее технико-экономические особенности.

4.1.2 Основные понятия и термины

Экономика производства. Экономические ресурсы. Рыночная система. Черты рыночной системы хозяйствования. Условия существования организации (предприятия) в рыночной экономике. Реальный сектор экономики. Производственная сфера экономики. Непроизводственная сфера экономики. Отраслевая структура. Внутриотраслевые связи. Межотраслевые связи.  Строительный комплекс. Строительная продукция.

4.1.3 Вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к зачету

1 На чем основывается командно-административная система?

2 Что предполагает государственная собственность на средства производства?

3 Что предполагает рыночная система хозяйствования?

4 Что такое строительный комплекс, какова его роль в национальной экономике?

5 Какие организации входят в строительный комплекс?

6 Каковы состояние и тенденции развития строительного комплекса в Республике Беларусь?

7 Что такое строительная продукция и каковы её технико-экономические особенности?

8 Что такое незавершенное строительство и каковы причины наличия  незавершенного строительства?

9 Как влияют особенности производственного процесса в строительстве на систему управления этим процессом? Приведите примеры, как  эти особенности учитываются в планировании производства, организации работ, в учете затрат.

4.2 Предприятие как субъект хозяйствования

4.2.1 Вопросы для подготовки к АКР

1 Экономическая сущность деятельности предприятия.

2 Классификация предприятий.

3 Организационно-правовые формы деятельности субъектов хозяйствования.

4 Уставный фонд организаций: формирование и пополнение.

4.2.2 Основные понятия и термины

Предприятие. Предпринимательство. Юридическое лицо. Политика предприятия. Некоммерческие организации. Организационная форма предприятия. Правовая форма предприятия. Полное товарищество. Коммандитное товарищество. Общество с ограниченной ответственностью. Общество с дополнительной ответственностью. Открытое акционерное общество. Закрытое акционерное общество. Унитарное предприятие. Производственный кооператив. Солидарная ответственность. Субсидиарная ответственность. Акция. Дивиденд. Уставный фонд.

4.2.3 Вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к зачету

1 Что такое предпринимательство?

2 Назовите организационно-правовые формы предприятий, дайте их характеристику.

3 Что такое акция?

4 Что значит «унитарное» предприятие?

5 Определите необходимость полному товариществу складочного капитала.

6 Из какой стоимости акций формируется уставный капитал открытого акционерного общества?

7 Существуют ли организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов без образования юридического лица?

8 Существует ли пороговое число акционеров ЗАО?

9 Сколько составляет величина уставного капитала ОАО?

10 Сколько составляет величина уставного капитала ЗАО?

4. 3 Система взаимодействия участников строительства

4.3.1 Вопросы для подготовки к АКР

1 Участники строительного процесса.

2 Организационные формы капитального строительства.

3 Порядок организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов в Республике Беларусь.

4 Основные понятия и участники подрядных торгов.

5  Порядок проведения открытых торгов.

6 Особенности проведения закрытых подрядных торгов.

7 Переговоры.

8 Договор строительного подряда. Основные понятия и состав договора подряда.

9 Обязанности сторон при исполнении договоров подряда.

10 Порядок расчетов между заказчиком и подрядчиком.

11 Порядок изменения и расторжения договора подряда.

12 Ответственность сторон при исполнении договоров строительного подряда.

4.3.2 Основные понятия и термины

Строительная деятельность (строительство). Объект строительства. Очередь строительства. Заказчик в строительной деятельности. Застройщик в строительной деятельности. Инженер (инженерная организация) . Подрядчик в строительной деятельности. Разработчик проектной документации. Инвестор. Товар, Работа. Услуга. Предмет заказа. Конкурсная комиссия.  Подрядные торги. Цена заказа. Претендент.  Конкурсная документация. Конкурсное предложение. Организатор подрядных торгов. Открытые подрядные торги. Закрытые подрядные торги. Договор строительного подряда.

4.3.3 Вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к зачету

1 Назовите основных участников строительного процесса.

2 Какие существуют организационные формы капитального строительства.

3 Порядок организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов в Республике Беларусь.

4 Назовите лиц, участвующих в организации и проведении подрядных торгов.

5  Назовите функции организатора подрядных торгов.

6 В чем отличие порядка проведения открытых торгов от закрытых подрядных торгов.

7 В каких случаях проводятся подрядные торги закрытого типа.

8 Кто не может выступать претендентом на подрядных торгах (переговорах)?

9 Какие сведения должна содержать конкурсная документация?

10 Основные понятия и состав договора подряда.

11 Охарактеризуйте обязанности сторон при исполнении договоров подряда.

12 Порядок расчетов между заказчиком и подрядчиком.

13 Порядок изменения и расторжения договора подряда.

14 Ответственность сторон при исполнении договоров строительного подряда.

4.4 Основной капитал в строительстве

4.4.1 Вопросы для подготовки к АКР

1 Состав и структура основного капитала.

2 Источники и порядок формирования основного капитала.

3 Учёт основного капитала в натуральной форме.

4 Стоимостная оценка объектов основных средств.

5 Износ основного капитала.

6 Формы физического и морального износа.

7 Начисление нормативного износа в виде амортизации.

8 Объекты начисления амортизации.

9 Способы и методы начисления амортизации.

10 Определение среднегодовой стоимости основных средств.

11 Показатели эффективности использования основного капитала.

12 Лизинг. Формы и виды лизинга.

4.4.2 Основные понятия и термины

Основной капитал. Первоначальная стоимость основных средств. Переоцененная стоимость основных средств. Остаточная стоимость основных средств. Среднегодовая стоимость основных средств. Износ. Амортизация основных средств. Способы начисления амортизации. Фондоотдача. Фондоемкость. Фондовооруженность труда. Механовооруженность производства.  Механовооруженность труда. Рентабельность основных средств.  Коэффициент экстенсивного использования основных средств. Коэффициент сменности. Коэффициент интенсивного использования основных средств. Коэффициент интегральной загрузки машин и оборудования. Лизинг.  Лизинговые платежи. Объект и субъект лизинга и аренды. Финансовый и операционный лизинг. Договор аренды и лизинга. Предмет лизинга.

4.4.3 Вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к зачету

1 Что собой представляет технологическая структура основных средств?

2 Что собой представляет производственная структура основных средств?

3 Каковы достоинства и недостатки учета основных средств в натуральных показателях?

4 Как определяется первоначальная стоимость основных средств?

5 Назовите и охарактеризуйте источники формирования основных средств.

6 Назовите пути улучшения использования основных средств в строительстве.

7 Приобретен объект амортизируемой стоимостью 120 д. е. со сроком полезного использования в течение 5 лет. Рассчитать годовую норму и сумму амортизационных отчислений линейным способом.

8 Приобретен объект амортизируемой стоимостью 100 д. е. Со сроком полезного использования в течение 5 лет. Определить годовую норму амортизационных отчислений исходя из срока полезного использования с учетом коэффициента ускорения равного 2 в течение 5 лет и годовую сумму амортизационных отчислений в течение срока полезного использования методом уменьшаемого остатка.

9 Приобретен объект амортизируемой стоимостью 100 д. е. Прогнозируемый в течение срока эксплуатации объекта объем работ – 25 тыс. шт. Выпущено за отчетный месяц 500 штук. Определить амортизационные отчисления на единицу продукции и за отчетный месяц.

10 Приобретен объект амортизируемой стоимостью 150 д. е. со сроком полезного использования в течение 5 лет. Рассчитать амортизацию по годам и общую сумму при помощи суммы чисел лет срока полезного использования.

11 Амортизируемая первоначальная стоимость оборудования 100 д. е. Норма амортизации – 10 %. Коэффициент переоценки – 1,8838. Фактический срок службы – 1 год. Рассчитать переоцененную стоимость оборудования и остаточную стоимость оборудования до и после переоценки.

12 Рассчитать показатели эффективности использования основных средств, используя следующие данные:

− объем выпущенной продукции, д. е. – 2500;

− прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг, д. е. – 375;

− амортизация, д. е. – 163;

− стоимость основных средств, д. е. – 5720.

13 Стоимость основных средств на начало года – 8200 д. е. коэффициент выбытия – 0,19. Прирост основных средств – 620 д. е. Определить коэффициент обновления.

14 Рассчитать стоимость основных средств, выделить величину производственных и непроизводственных основных средств, а также рассчитать удельный вес активной и пассивной части основных средств, используя следующие данные:

− здания производственного назначения, д. е. – 1200;

− здание больницы, д. е. – 36;

− здание общежития, д. е. – 98;

− здание детского сада, д. е. – 298;

− сооружения, д. е. −150;

− рабочие машины и оборудование, д. е. – 1260;

− силовое оборудование, д. е. – 186;

− производственный инвентарь, д. е. – 75;

− передаточные устройства, д. е. – 112;

− инструмент, д. е. – 9.

15 Активная часть основных средств составляет 1200 д. е., ее доля в общей стоимости основных средств – 0,4. в мае вводится основных средств на сумму 35 д. е., в октябре – на сумму 75 д. е. В марте выбыло основных средств на сумму – 24 д. е., в сентябре – на 65 д. е. Определить среднегодовую стоимость основных средств.

16 Амортизируемая стоимость оборудования – 10 д. е. Нормативный срок службы – 8 лет. Время нахождения оборудования в эксплуатации – 3 года. Его производительность – 15 тыс. шт. в год. В результате повышения эффективности производства затраты на изготовление оборудования снижены до 8 д. е., а его производительность выросла до 20 тыс. шт. в год. Определить степень физического и морального износа оборудования.

17 Строительное управление приобрело в 2014 году автомобильный кран грузоподъёмностью 10т. Определить его первоначальную и остаточную стоимость на 01.01.2018 года (в ценах приобретения), если оптовая цена составила 28 д. е., годовая норма амортизационных отчислений на восстановление первоначальной стоимости 9 %, транспортно-заготовительные расходы 7 % оптовой цены, ликвидационная амортизируемая стоимость 5 % оптовой цены.

18 Рассчитать ежегодную сумму амортизационных отчислений на полное восстановление скрепера. Оптовая цена скрепера 37 д. е. Транспортные расходы составили 7 % от оптовой цены. Нормативный срок службы 7 лет. Ликвидационная амортизируемая стоимость 9 % от оптовой цены.

19 Стоимость оборудования составила 10000 д. е., срок его полной амортизации – 5 лет, срок лизинга – 5 лет,  процентная ставка за кредит – 15 %, размер комиссии по лизингу – 3 %. Определить размер лизинговых платежей по условиям финансового лизинга с полной окупаемостью.

4.5 Оборотный капитал предприятия

4.5.1 Вопросы для подготовки к АКР

1 Состав, структура оборотных средств.

2 Состав оборотных фондов, их структура, факторы, на неё влияющие.

3 Источники формирования оборотных средств.

4 Нормирование оборотных средств.

5 Показатели эффективности использования оборотного капитала.

6 Направления повышения эффективности оборотных средств.

7 Материально-техническое обеспечение строительства.

4.5.2 Основные понятия и термины

Оборотный капитал. Оборотные активы сферы производства. Оборотные активы сферы обращения. Нормирование оборотных средств. Норматив оборотных средств. Рентабельность оборотных средств. Коэффициент оборачиваемости . Средняя длительность одного оборота. Логистические системы. Управление материальным потоком. Функции логистики. Координация действий. Планирование материальных потоков. Регулирование хода выполнения работы.

4.5.3 Вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к зачету

1 Какова основная задача производственной логистики?

2 Как осуществляется процесс управления материальными потоками.

3 Каковы функции логистики?

4 Контроль как функция управления материальными потоками.

6 Объем реализованной продукции за отчетный год составил 8000 д. е. при сумме оборотных средств на конец отчетного года 1500 д. е. Прибыль от реализации продукции 950 д. е. Определить показатели оборачиваемости оборотных средств.

7 Фактический объем работ, выполненных собственными силами в текущем году, 2500 д. е., объем работ на предстоящий год – 2800 д. е. при предполагаемом ускорении оборачиваемости оборотных средств на 6 дней. Средняя величина оборотных средств в текущем году составила 200 д. е. Определить оборачиваемость оборотных средств и относительное высвобождение оборотных средств в результате ускорения оборачиваемости в предстоящем периоде.

8 Объем СМР, выполненный СУ собственными силами в базовом году составил 6500 д. е. при коэффициенте оборачиваемости 3 оборота. Объем работ по плану на год остается прежним, но коэффициент оборачиваемости – 4 оборота. Определить объем высвобожденных оборотных средств в СУ благодаря лучшему их использованию.

9 Определить величину оборотных средств, с которыми строительная организация выполняет объем работ в отчетном году, коэффициент оборачиваемости и длительность пребывания оборотных средств на отдельных стадиях оборота. Объем работ по сметной стоимости составил 500 д. е., продолжительность одного оборота 150 дней, структура оборотных средств, в процентах к общей сумме: производственные запасы – 40 %, средства в процессе производства – 30 %, средства в обращении –30 %.

10 Определить плановые нормы текущего, подготовительного, гарантийного и общего запасов пиломатериалов в днях, используя следующие данные: поставка пиломатериалов осуществляется одинаковыми партиями через 20 дней, на приемку, проверку качества и развозку пиломатериалов требуется 3 дня, для организации отгрузки партии пиломатериалов взамен не поступившей в срок требуется 2 дня, на доставку 5 дней. Определить также величину общего запаса пиломатериалов в абсолютном выражении при условии, что размер среднесуточного потребления данного вида материалов – 60 м3.

11 Остатки оборотных средств у ремонтно-строительной организации составили: на 1 января – 260 д. е.; на  1 февраля 270 д. е.; на 1 марта – 280 д. е.; на 1 апреля – 320 д. е. Определить среднеквартальные остатки оборотных средств.

12 Строительная фирма выполнила за год объем работ на сумму 12900 д. е. Длительность одного оборота оборотных средств по нормируемой части по плану была установлена 104 дня, а фактически составила 97 дней. Определить высвобождение собственных оборотных средств в результате улучшения их использования.

13 В строительной фирме однодневные затраты на производство по сметной стоимости объектов, вводимых в эксплуатацию составили 41,2 д. е. Средняя продолжительность строительства 122 дня. Коэффициент нарастания затрат, характеризующий степень готовности объекта, – 0,43. Плановая себестоимость работ 1450 д. е., стоимость – 1500 д. е. Определить норматив оборотных средств по незавершенному производству.

14 Среднегодовой остаток оборотных средств СУ составил 3010 д. е., в том числе по статьям:

– сырье, материалы, конструкции – 400 д. е.

– незавершенное строительное производство – 2200 д. е.

– денежные средства – 20 д. е.

– прочие запасы – 180 д. е.

– дебиторы – 40 д. е.

– вспомогательные материалы – 15 д. е.

– неоплаченные работы и услуги – 150 д. е.

– незавершенное производство в подсобных хозяйствах – 5 д. е.

Определить в стоимостном выражении и в процентах к общей сумме оборотных средств: оборотные производственные фонды, фонды обращения, производственные запасы, средства в производстве.

15 Определить основные показатели использования оборотных средств на основе данных таблицы 4.1 и указать, в каком СУ оборотные средства используются эффективней.

Таблица 4.1 – Исходные данные к заданию 15

| Наименование показателя | СУ № 1 | СУ № 2 |
| --- | --- | --- |
| Объем выполненных работ, д. е. | 25500 | 32800 |
| Среднегодовой остаток оборотных средств, д. е. | 12750 | 13120 |

16 На основании данных, приведенных в таблице 4.2, определить суму высвободившихся оборотных средств в стоимостном выражении за год в результате ускорения их оборачиваемости.

Таблица 4.2 – Исходные данные к заданию 16

| Показатели | Плановый период, д. е. | Отчетный период, д. е. |
| --- | --- | --- |
| Среднегодовой остаток оборотных средств | 1200 | 1220 |
| Сумма выручки от реализации продукции, работ, услуг | 4000 | 5280 |

17 Рассчитать показатели абсолютной (общей) экономической эффективности использования оборотных средств, используя следующие данные:

− объем выполненных работ – 2500 д. е.;

− прибыль от реализации – 375 д. е.;

− материальные затраты – 1040 д. е.;

− оборотные средства – 603 д. е.

4.6 Нематериальные активы

4.6.1 Вопросы для подготовки к АКР

1 Нематериальные активы.

2 Амортизация нематериальных активов.

3 Оценка стоимости нематериальных активов.

4.6.2 Основные понятия и термины

Нематериальные активы. Амортизация нематериальных активов. Первоначальная стоимость. Остаточная стоимость. Амортизируемая стоимость. Срок полезного использования. Методы оценки нематериальных активов.

4.6.3 Вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к зачету

1 Являются ли интеллектуальные и  деловые качества гражданина, его квалификация и способность к труду, нематериальными активами?

2 Какие права относят к объектам интеллектуальной собственности?

3 Назовите способы приобретения нематериальных активов.

4 Как формируется первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату?

5 Как формируется первоначальная стоимость нематериальных активов созданных самой организацией?

6 Как формируется первоначальная стоимость нематериальных активов внесенных в счет вклада в уставный капитал организации?

7 Как формируется первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных организацией безвозмездно?

8 В чем состоит особенность оценки нематериальных активов в соответствии с затратным подходом?

9 В чем состоит особенность оценки нематериальных активов в соответствии с доходным подходом?

10 В чем состоит особенность оценки нематериальных активов в соответствии с сравнительным подходом?

11 Затраты на разработку программного комплекса составили 35 д. е. Затраты на рекламу – 5 д. е. Плановая прибыль – 15 д. е. Рассчитайте цену программного комплекса, если предполагаемое число пользователей – 50.

4.7 Инвестиции и инвестиционная деятельность

4.7.1 Вопросы для подготовки к АКР

1 Инвестиции. Основные понятия. Виды.

2 Инвестиционный проект. Фазы жизни.

3 Источники формирования капитальных вложений.

4 Методы финансирования капитальных вложений.

5 Состав и структура капитальных вложений.

6 Понятие об экономическом эффекте и экономической. эффективности.

- Оценка эффективности инвестиционных проектов.

8 Учет фактора времени в строительстве.

4.7.2 Основные понятия и термины

Инвестиции. Капитальные вложения. Реальные инвестиции. Финансовые инвестиции. Инвестиционная деятельность. Инвестор. Объекты инвестиционной деятельности. Формы инвестиционной деятельности. Инвестиционный проект. Инвестиционный цикл. Денежный поток проекта (поток платежей по проекту). Элементы денежного потока. Отток средств (чистый отток). Приток средств (чистый приток). Накопленное сальдо денежного потока. Чистый дисконтированный доход. Срок окупаемости. Внутренняя норма доходности. Дисконтирование. Капитализация.

4.7.3 Вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к зачету

1 Что такое инвестиции, какие бывают инвестиции, в какой форме они могут осуществляться?

2 Как соотносятся категории «инвестиции» и «капитальные вложения»?

3 Что такое инвестиционный процесс? Какими параметрами характеризуется инвестиционный процесс?

4 Какую роль играет в инвестиционном процессе фактор времени? Как отражается на общей потребности в инвестициях увеличение продолжительности строительства? Как влияет продолжительность инвестиционного процесса на степень морального износа создаваемых основных фондов?

5 Что характеризует капиталоемкость инвестиционной продукции? Как определяются показатели капиталоемкости инвестиционной продукции? Можно ли только по показателям капиталоемкости отбирать для реализации инвестиционные проекты?

6 Что показывает структура инвестиций? В каком разрезе можно рассматривать структуру инвестиций?

7 Предприятие приобрело лицензию на право заниматься определенной деятельностью. Являются ли затраты предприятия инвестициями?

8 Вы приобрели акции промышленной компании. Являются ли ваши затраты инвестициями?

9 Вы с друзьями решили заняться бизнесом и создать свое предприятие. В какой форме вы можете внести вклад в уставный капитал вашей фирмы?

10 Чем, по Вашему мнению, определяется инвестиционная привлекательность того или иного государства, региона, отрасли?

11 Коммерческая организация планирует осуществить крупный инвестиционный проект коммерческого характера. Собственные источники, которыми располагает организация – амортизационные отчисления и неиспользованная прибыль – недостаточны для финансирования проекта. Из каких источников могут быть привлечены или заимствованы недостающие инвестиции? Обоснуйте свои предложения по выбору источников финансирования проекта. Как изменились бы возможности организации по привлечению дополнительных источников инвестиций, если бы инвестиционный проект был социального характера?

12 Каковы основные инструменты государственного регулирования инвестиционной деятельности?

13 Как изменятся условия осуществления инвестиционной деятельности, при изменении основных параметров экономической среды (например, при снижении или повышении уровня инфляции, налоговых ставок, ставки рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь и т.д.)

14 Что такое Обоснование инвестиций, какие вопросы должны быть отражены в Обосновании? Какую роль играет этот документ в проектной подготовке строительства?

15 Какие этапы включает реализация инвестиционного проекта?

16 Что такое эффект и эффективность? Чем различаются эти понятия?

17 Приведите примеры влияния на эффективность инвестиционного проекта экономической среды, природной среды, социально-политических и внутрипроизводственных факторов.

18 Какие виды эффективности могут определяться при оценке инвестиционного проекта? Какой главный принцип лежит в основе методов определения всех видов эффективности?

19 Что такое срок окупаемости?

20 Что такое текущая и будущая стоимость денежных потоков, как взаимосвязаны эти показатели?

21 Что такое дисконтирование? Как рассчитывается коэффициент дисконтирования?

22 В чем сущность оценки инвестиций методом дисконтирования? Как определяется горизонт расчета?

23 Каковы расчетные формулы и экономическое содержание основных показателей оценки эффективности  инвестиций? При каких значениях этих показателей можно делать вывод об эффективности инвестиционного проекта?

24 Что можно сказать об инвестиционном проекте, у которого ЧДД равен нулю? Как изменится ЧДД при расширении горизонта расчета? При снижении ставки дисконта?

25 Как определяется норма дисконта для расчета коэффициента дисконтирования?

26 Как учитывается влияние инфляции в расчетах эффективности инвестиционных проектов?

27 Определить целесообразность вложения средств в инвестиционный проект путем расчета доходности инвестиций без учета и с учетом дисконтирования на основе следующих данных: норма дисконта − 0,15; инвестиции в нулевой год реализации проекта − 60 д. е.; результаты от реализации проекта за три года: первый год − 21 д. е., второй – 22 д. е., третий − 40 д. е.

28 Определить экономическую эффективность инвестиционного проекта на пятом году использования техники за расчетный период (горизонт расчета − 10 лет) по следующим показателям: чистый дисконтированный доход, индекс доходности. Ежегодные результаты и затраты от внедрения новой техники − 50 и 30 д. е. соответственно, в том числе ежегодные капитальные вложения 5 д. е. при постоянной норме дисконта 0,1.

29 Определить суммарный чистый дисконтированный доход за три года осуществления инвестиционного проекта по внедрению новой техники и чистую текущую стоимость нарастающим итогом, если норма дисконта составляет 0,2; проект потребует в первый год (единовременных) инвестиционных вложений в сумме 120 д. е.; проектируемая цена единицы изготовленного изделия на новой технике составит 15 д. е.; объем продаж в первом году − 30 тыс. шт., во втором − 60 тыс. шт., в третьем − 80 тыс. шт.; чистая прибыль в объеме продаж – 10 %.

30 Рассчитать чистый дисконтированный доход, индекс доходности, срок окупаемости инвестиций за четыре года функционирования проекта на основе данных таблицы 4.3. Затраты равны капитальным вложениям, норма дисконта − 0,15.

Таблица 4.3 – Исходные данные к заданию 30

| Показатель | Год реализации проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первый | Второй | Третий | Четвертый |
| Капитальные вложения | 120 | 140 | 200 | 250 |
| Доход (выручка) | − | 250 | 370 | 600 |

31 Строительная организация осуществила ввод объекта 1 октября при договорном сроке ввода 1 декабря. Договорная цена строящегося комплекса 21 д. е. Инвестор установил эффективный коэффициент инвестиционных вложений, равный 0,12. В соответствии с договором строители получают дополнительную оплату в размере 0,1 % освоенных инвестиций за каждый месяц ускоренного ввода. Определить экономический эффект от досрочного ввода комплекса для инвестора и для подрядчика.

32 Заказчик осуществляет строительство объекта сметной стоимостью 1.8 д. е. за счет кредита, полученного из расчета 60 %.  Срок строительства по проекту составляет 9 месяцев. В соответствии с договором подряда оплата осуществляется в конце каждого квартала года строительства суммами: 0.4, 0.6 и 0.8 д. е., после чего объект сдается в эксплуатацию. Определить потери инвестора от «замораживания» капитальных вложений.

33 Определить более эффективный инвестиционный проект из двух альтернативных, рассчитав необходимые показатели с учетом фактора времени (динамическим методом). Исходные данные приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Исходные данные к заданию 33

| Показатель | Значение показателя для проектов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проект №1 | Проект №2 |
| 1. Инвестиции, д. е. | 500 | 600 |
| 2. Планируемая чистая прибыль по годам реализации проекта, д. е.: |  |  |
| 1 –й год | 120 | 100 |
| 2–й год | 160 | 170 |
| 3–й год | 160 | 200 |
| 4–й год | 240 | 380 |
| Цена капитала, % | 10 |  |

34 Определить потери строительной организации от незавершенного производства. Строительная организация в течение 3 кварталов осуществляет строительство объекта, осваивая поквартально 0.3, 0.5, 1.0 тыс. д. е. При производстве работ заняты основные средства строительной организации, приведенные в таблице 4.5. Рентабельность совокупного капитала строительной организации  составляет 15 %.

Таблица 4.5 – Исходные данные к заданию 34

| Наименование используемых основных средств строительной организации | Первоначальная стоимость, д. е. | Период использования, смены | Нормативное число смен работы в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Активная часть основных средств: Механизм 1 Механизм 2 Механизм 3 Механизм 4 | 60 40 50 25 | 40 30 50 60 | 240 240 240 240 |
| Стационарные временные здания и сооружения: Здание 1 Здание 2 Здание 3 | 4 8 6 | Весь период строительства |  |
| Мобильные временные здания и сооружения: № 1 №2 № 3 | 8 12 15 | 30 65 75 | 300 300 300 |

35 Выберите более экономичный вариант инвестиций из двух альтернативных.

Вариант 1. Построить новый склад стоимостью 500 д. е. в текущем году.

Вариант 2. Ограничиться в текущем году капитальным ремонтом склада, отложив строительство нового склада на 4 года. При этом сметная стоимость ремонта составляет 100 д. е.

Цена капитала – 10 %.

36 Заказчик задержал платежи в сумме 500 д. е. на 15 дней. Определить потери строительной организации, если достигнутая рентабельность совокупного капитала строительной организации составляет 20%, среднегодовой индекс инфляции – 12 %.

37 Строительное управление сократило продолжительность выполнения работ по ремонту объекта с 14 до 12 месяцев. Сумма общепроизводственных и общехозяйственных расходов  по смете затрат составляет 75 д. е. Доля условно–постоянных расходов в составе ОПР, ОХР – 50 %. Определить экономический эффект от сокращения срока строительства для строительного управления.

38 На основании данных таблицы 4.6 выберите более эффективный вариант инвестиций. Производственная мощность действующего завода сборных конструкций составляет А1 тыс. м3 в год. В связи с увеличением строительной программы на территории промышленного узла, необходимо увеличить производственную мощность по изготовлению конструкций до А2 тыс. м3 в год. Этого можно добиться двумя путями:

1 – проведя реконструкцию действующего завода с доведением его мощности до А2.

2 – построив новый завод мощностью А3 = А2 – А1 тыс. м3 в год.

Норма дисконта – 0,1. Горизонт расчета – 5 лет.

Таблица 4.6 – Исходные данные к заданию 38

| Показатель | Действующее предприятие |  | Новое предприятие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До реконструкции | После реконструкции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производственная мощность A, тыс. м3 | А1=100 | А2=150 | А3=А2 – А1 |
| Себестоимость изготовления 1м3 сборных конструкций, д. е. | 500 | 480 | 450 |
| Отпускная цена 1м3 сборных ЖБК, д. е. | 600 | 605 | 605 |
| Согласно сметной документации затраты на строительство составили: |  |  |  |
| Заработная плата рабочих, млн. д. е. Затраты на эксплуатацию машин, млн. д. е. в т.ч. зарплата рабочих, обсуживающих машины, млн. д. е. Материалы, млн. д. е. ОПР, ОХР, % Плановая прибыль, % Оборудование, млн. д. е. Прочие затраты, млн. д. е. |  | 10 5 1,5 35 53,3 % 67,9 % 15 0,5 | 15 7 1.8 50 53,3 % 67,9 % 16 0,8 |

4.8 Инновации, их роль в развитии экономики

4.8.1 Вопросы для подготовки к АКР

1 Инновации, их роль в экономике.

2 Инновационный процесс.

3 Инновационная деятельность.

5 Классификация инноваций.

4.8.2 Основные понятия и термины

Инновационная деятельность. Инновации. Новшество.

4.8.3 Вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к зачету

1 Что такое инновации, инновационный процесс, инновационная деятельность организации?

2 Как классифицируются инновации?

3 Назовите факторы, влияющие на реализацию инновационной стратегии предприятия.

4 Предложены для внедрения три изобретения. Определить наиболее рентабельное на основании данных таблицы 4.7.

Таблица 4.7 – Исходные данные к заданию 4

| Изобретение | Инвестиции, д. е. | Предполагаемый доход |
| --- | --- | --- |
| 1 | 446,5 | 640,2 |
| 2 | 750,6 | 977,5 |
| 3 | 1250,0 | 1475,5 |

5 В результате использования новой оснастки трудоемкость  операции снизилась с 5 до 3 мин. Определить количество условно высвобожденных рабочих, если за год выполняется 240 тыс. операций, а продолжительность рабочего года равна 1760 ч.

4.9 Производительность труда и заработная плата

4.9.1 Вопросы для подготовки к АКР

1. Рынок труда и его современные особенности в Республике Беларусь.

2 Показатели движения трудовых ресурсов.

3 Определение эффективности использования трудовых ресурсов предприятия.

4 Производительность труда, методы её определения.

5 Факторы повышения производительности труда.

6 Тарифная система оплаты труда.

7 Формы и системы оплаты труда.

8 Материальное стимулирование.

9 Фонд заработной платы.

10 Принципы организации оплаты труда в строительстве.

4.9.2 Основные понятия и термины

Производительность труда. Эффективность труда. Выработка. Трудоемкость. Методы измерения производительности труда. Натуральный метод измерения производительности труда. Стоимостной метод измерения производительности труда. Нормативный метод измерения производительности труда. Кадры предприятия. Персонал предприятия. Строительный производственный персонал предприятия. Непромышленный персонал. Рабочие.  Служащие.  Руководители. Специалисты. Структура кадров. Профессия. Специальность. Квалификация. Тарифно-квалификационный справочник. Тарифный разряд. Тарифный коэффициент.  Тарифная сетка. Тарифная ставка. Формы оплаты труда. Системы оплаты труда. Повременная оплата труда. Сдельная оплата труда. Гибкие системы оплаты труда. Коэффициент оборота по принятым работникам (коэффициент приема кадров). Коэффициент оборота по уволенным работникам (коэффициент выбытия кадров). Коэффициент текучести кадров. Коэффициент персонала. Производительность труда. Выработка. Трудоемкость. Формы оплаты труда. Система оплаты труда Сдельная оплата труда. Повременная оплата труда.

4.9.3 Вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к зачету

1 Что такое кадры?

2 Какие работники относятся к строительному производственному персоналу?

3 Какие работники относятся к персоналу непромышленной группы?

4 Кто относится к рабочим?

5 Кто относится к руководителям?

6 Кто относится к специалистам?

7 Кто относится к служащим?

8 Что такое структура кадров?

9 Что такое профессия?

10 Что такое специальность?

11 Назовите элементы тарифной системы.

12 Что такое тарифно-квалификационный справочник?

13 Для чего используется тарифно-квалификационный справочник?

14 Из каких элементов состоит тарифная сетка?

15 Что показывает тарифный разряд и тарифный коэффициент?

16 Как формируется заработок работника при сдельной оплате труда?

17 Как формируется заработок работника при сдельно-премиальной оплате труда?

18 Как формируется заработок работника при сдельно–прогрессивной оплате труда?

19 Как формируется заработок работника при повременно–премиальной оплате труда?

20 На предприятии в списочном составе на 1 января было 425 чел., с 5 января принято на работу 16 чел., с 15 января уволено 9 чел. и с 25 января принято 6 чел. Определить показатели движения трудовых ресурсов.

21 В тресте имеются два управления с одинаковой структурой годового объема работ. Первое выполнило годовой объем работ собственными силами на 4200 д. е. при общей численности работающих 600 человек. Второе управление – соответственно, 6615 д. е. при общей численности работающих 650 чел. Определить, в каком управлении выработка на одного работника выше и на сколько процентов.

22 Строительный трест по плану должен выполнить собственными силами объем строительно-монтажных работ на сумму 15000 д. е. При плановой среднесписочной численности рабочих основного и вспомогательного производства 1650 человек. Фактически трест выполнил объем работ собственными силами на сумму 15800 д. е. При среднесписочной численности рабочих 1700 человек. Определить: фактическую выработку, число рабочих, необходимых тресту для выполнения фактического объема работ при плановой выработке, число рабочих, высвободившихся в связи с перевыполнением плана по производительности труда.

23 Бригада штукатуров в составе 15 человек на штукатурке стен жилого дома выполнила объем 5000 м2 в течение месяца. Определить выработку на 1 человеко-день по сметной стоимости, в натуральном измерении и процент выполнения норм выработки бригадой при следующих условиях: бригада в течение всего месяца работала в полном составе, рабочих дней в месяце – 22, продолжительность смены – 8 часов, норма трудозатрат на 1 м2 – 0,66 чел.–ч., сметная стоимость 1 м2 штукатурки – 0,9 д. е.

24 Определить снижение трудоемкости, высвобождение рабочих и рост производительности труда на строительном участке за счет проведения ряда организационно–технических мероприятий в истекшем году. Исходные данные: годовой объем работ 85500 м2; трудоемкость на    1 м2 уменьшилась с 0,5 до 0,4 чел.–ч.; эффективный годовой фонд времени одного рабочего составляет 1865 ч.; коэффициент выполнения норм выработки – 1,2.

25 В истекшем году списочный состав строительного управления был 500 чел. На предстоящий год предусматривается увеличение объема работ на 30 %, что составит 210 д. е., и рост производительности труда на 10 %. Определить необходимую численность работающих на предстоящий год.

26 В отчетном году объем строительно-монтажных работ, выполненных собственными силами, по строительному управлению составил 20 920 д. е. В плановом году намечается прирост объема выполненных строительно-монтажных работ на 2 500 д. е. Прирост должен быть обеспечен без увеличения численности рабочих. Определить планируемый рост производительности труда; необходимое снижение трудоемкости.

27 Рассчитать величину заработной платы рабочего за месяц по сдельно–премиальной системе оплаты труда. Рабочий отработал 168 ч, объем выполненных работ – 420 м3. Норма времени на выполнение единицы работ (1 м3)  −  24 мин. Работа тарифицирована по 4-му разряду, тарифный коэффициент которого 1,57. Часовая ставка 1–го разряда установлена на предприятии в размере 1,35 д. е. За выполнение задания установлена премия в размере   20 %.

28 Рассчитать основной заработок рабочего за месяц при сдельно–премиальной системах оплаты труда, если объем работ по плану за месяц  – 1000 м2. План выполнен на 110 %. Расценка за 1 м2 – 40,0 д. е. За каждый процент перевыполнения плана выплачивается премия в размере 5 %. Расценка за 1 м2, выполненный сверх плана, – 45,0 д. е.

29 Стаж работы инженера по специальности – 14 лет. Кроме того, он работает по совместительству на 0,25 ставки на том же предприятии. За высокие производственные достижения установлена надбавка к должностному окладу на основной работе в размере 30 % должностного оклада. Тарифный коэффициент – 3,48. Часовая тарифная ставка 1-го разряда установлена на предприятии в размере 1,35 д. е. Определить заработную плату инженера с учетом совместительства.

30 Рассчитать, насколько увеличился фонд заработной платы, если среднесписочный состав промышленно–производственного персонала цеха уменьшился на 1,1 %, а средняя заработная плата одного работающего увеличилась на 4 %.

31 Рабочий повременщик 3-го разряда отработал за месяц 160 ч. Часовая тарифная ставка 1-го разряда – 1,69 д. е. Тарифный коэффициент 3-го разряда – 1,35. По действующему на предприятии положению за выполнение месячного задания выплачивается премия в размере 10 %, а за каждый 1 % перевыполнения задания – 1,5 % общего заработка по тарифу за отработанное время. Задание выполнено на 105 %. Определить общий заработок рабочего.

32 Рабочий повременщик отработал 170 ч в течение месяца и сэкономил материалов на сумму 150 д. е. За выполнение производственного задания и обеспечение качества выполненной продукции ему начислена премия в размере 20 % от суммы заработка.  Также на предприятии действует положение о премировании за экономию материалов в размере 40 %  от суммы экономии. Часовая тарифная ставка – 1,35 д. е. Определить заработок рабочего.

4.10 Себестоимость строительно-монтажных работ

4.10.1 Вопросы для подготовки к АКР

1 Виды себестоимости.

2 Структура себестоимости по статьям затрат.

3 Классификация затрат по экономическим элементам.

4 Основные направления снижения себестоимости.

4.10.2 Основные понятия и термины

Издержки производства. Экономические издержки. Внешние издержки. Внутренние издержки. Себестоимость. Экономический элемент. Материальные затраты. Затраты на оплату труда. Прочие затраты. Общехозяйственные расходы. Общепроизводственные расходы. Прямые затраты. Косвенные затраты. Временные и постоянные затраты. Простые и комплексные затраты. Статья затрат. Статья затрат «Материалы». Статья затрат «Заработная плата рабочих основного производства». Статья затрат «Расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов». Статья затрат «Прочие прямые затраты». Калькулирование. Калькуляция. Сметная себестоимость. Плановая себестоимость. Фактическая себестоимость. Затратоемкость. Затратоотдача.

4.10.3 Вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к зачету

1 Какие затраты относятся к материальным затратам?

2 Какие затраты относятся к затратам на оплату труда?

3 Какие затраты относят к прочим затратам?

4 По каким признакам классифицируются затраты предприятия?

5 Какие затраты относятся к прямым?

6 Какие затраты относятся к косвенным?

7 Какие затраты относятся к переменным затратам?

8 Что такое постоянные затраты?

9 Какие статьи затрат относятся к простым, а какие к комплексным?

10 Понятие издержек производства.

11 Классификация затрат предприятия.

12 Состав элементов сметы и статей калькуляции.

13 Какие издержки не включаются в состав себестоимости?

14 Какие затраты относятся на статью «Материалы»?

15 Какие затраты относятся на статью «Заработная плата рабочих основного производства»?

16 Какие затраты относятся на статью «Расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов»?

17 Какие затраты относятся на статью «Прочие прямые затраты»?

18 Какие затраты относятся к косвенным общепроизводственным затратам?

19 Какие затраты относятся к общехозяйственным?

20 Назовите элементы затрат на производство и реализацию продукции.

21 Какие цели имеет калькулирование?

22 Каким образом формируется сметная себестоимость?

23 Каким образом формируется плановая себестоимость?

24 Каким образом формируется фактическая себестоимость?

25 Назовите направления снижения затрат на производство и реализацию работ.

4.11 Прибыль и рентабельность в строительстве

4.11.1 Вопросы для подготовки к АКР

1 Понятие дохода и прибыли.

2 Виды прибыли, применяемые на различных этапах деятельности предприятия. Финансовые результаты деятельности.

3 Распределение прибыли.

4 Схема образования прибыли, остающейся на нужды предприятия.

5 Формирование фондов специального назначения.

6 Понятия и виды рентабельности, методы ее определения.

4.11.2 Основные понятия и термины

Доходы. Доходы  и расходы по текущей деятельности. Доходы и расходы по инвестиционной деятельности. Доходы и расходы по финансовой деятельности. Выручка от основной деятельности. Внереализационные доходы. Внереализационные расходы. Прибыль. Плановая прибыль. Сметная прибыль. Фактическая прибыль. Прибыль от реализации товаров (работ, услуг). Прибыль от текущей деятельности. Прибыль от инвестиционой, финансовой и иной деятельности. Убыток. Чистая прибыль. Рентабельность. Сметный уровень рентабельности. Плановый уровень рентабельности. Фактический уровень рентабельности. Уровень рентабельности производства. Фонд потребления. Фонд накопления.

4.11.3 Вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к зачету

1 Какие доходы относятся к доходам по текущей деятельности?

2 Какие доходы относятся к доходам по инвестиционной деятельности?

3. Какие доходы относятся к внереализационным?

4 Какие факторы, влияющие на величину прибыли, относятся к внутренним?

5 Какие факторы, влияющие на величину прибыли, относятся к внешним?

6 Что такое производственные факторы?

7 Что такое внепроизводственные факторы?

8 Понятие рентабельности?

9 Виды рентабельности.

10 Какие доходы относятся к доходам по инвестиционной деятельности

10 В базисном периоде прибыль предприятия составила 16 д. е., среднегодовая стоимость основных средств – 72 д. е., среднегодовая величина оборотных средств – 32 д. е. Определить изменение уровня рентабельности, если в плановом периоде прибыль составит 21 д. е., среднегодовая стоимость основных средств – 76 д. е., величина оборотных средств – 30 д. е.

11 Сравнить рентабельность продукции за три квартала на основе исходных данных, представленных в таблице 4.8.

Таблица 4.8 – Исходные данные к заданию 11

| Показатель | Единица измерения | Квартал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| Объем выполненных работ Цена единицы работ Себестоимость единицы работ | шт. д. е. д. е. | 1500 60 50 | 2000 60 52 | 1800 60 48 |

12 Определить прибыль от реализации продукции, рентабельность продукции, рентабельность производства и затраты на 1 р.

Объём выполненных строительно-монтажных работ – 6000 д. е.

Себестоимость строительно-монтажных работ – 5300 д. е.

Стоимость основных средств предприятия – 25000 д. е.

Остатки нормируемых оборотных средств – 1000 д. е.

13 Затраты на строительство многоквартирного жилого дома в г. Могилеве составили по смете затрат:

– заработная плата рабочих – 297 д. е.;

– затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 232 д. е.;

в т. ч. заработная плата машиниста – 42 д. е.;

– затраты на материалы – 549 д. е.;

Определить размер плановой прибыли и сметный уровень рентабельности продукции.

14 Среднегодовая стоимость основных средств строительно-монтажного треста составила в отчетном году 32,7 д. е. Среднегодовой размер нормируемых оборотных средств – 7,6 д. е. Сумма прибыли, полученная от сдачи строительной продукции, – 4,5 д. е. Определить рентабельность строительного производства.

15 Какие факторы, влияют на пропорции распределения прибыли?

4.12 Финансирование и кредитование в строительстве

4.12.1 Вопросы для подготовки к АКР

1 Сущность и функции финансов.

2 Расчёты в капитальном строительстве, порядок расчётов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов за счёт средств государственного бюджета.

4 Банковская система Республики Беларусь, банковский кредит.

4.12.2 Основные понятия и термины

Финансы предприятия. Финансовая система. Функции финансов. Структура финансовой системы. Кредитная система. Кредитор. Заемщик. Формы кредита. Виды кредита. Формы кредита. Финансовые службы. Банковская система.

4.12.3 Вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к зачету

1 Назовите формы кредита.

2 Понятие банковского кредита.

3 Понятие государственного кредита.

4 Понятие потребительского и инвестиционного кредита.

5 Долгосрочный и краткосрочный кредит.

9 Назовите виды краткосрочных кредитов.

10 Организация управления финансовой деятельностью предприятия.

4.13 Основы налогообложения строительных организаций

4.13.1 Вопросы для подготовки к АКР

1 Сущность, функции, классификация налогов.

2 Принципы налогообложения.

4 Субъекты и объекты налогообложения. Налоговые ставки. Налоговые льготы.

6 Налоги, относимые на себестоимость.

7 Налоги, уплачиваемые из прибыли и налоги, относимые на финансовые результаты.

8 Налоговый учет. Налоговый контроль.

4.13.2 Основные понятия и термины

Налогообложение. Субъект налогообложения. Объект налогообложения. Налогоплательщики. Налоговые ставки. Налоговые льготы. Налоговая база. Налоговый учет. Налоговый контроль. Функции налогов. Фискальная функция налогов. Стимулирующая функция налогов. Распределительная функция налогов. Регулирующая функция налогов. Принципы налогообложения. Классификация налогов. Прямые налоги. Реальные налоги. Личные налоги. Косвенные налоги. Элементы налога.

4.13.3 Вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к зачету

1 Какие налоги включаются в себестоимость продукции?

2 Назовите функции налогов.

3 Назовите классификационные признаки налогов.

4 Какие налоги относятся к косвенным?

5 Какие налоги уплачиваются из прибыли предприятия?

4.14 Учет и отчетность в строительстве

4.14.1 Вопросы для подготовки к АКР

1 Оперативный, бухгалтерский и статистический учет в строительстве.

2 Основные виды отчетности и сроки их исполнения.

3 Основные понятия, цели и принципы бухгалтерского учета.

4 Бухгалтерский баланс, его содержание и структура.

4.14.2 Основные понятия и термины

Учет. Виды учета. Отчетность. Виды отчетности. Оперативный учет. Объекты оперативного учета. Статистический учет. Объекты статистического учета. Бухгалтерский учет. Метод бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс. Активы организации. Пассивы организации. Счета бухгалтерского учета. Система двойной записи.

4.14.3 Вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к зачету

1 Назовите виды хозяйственного учета.

2 Назовите основные виды отчетности, сроки их исполнения.

3 Из чего состоит процесс учета?

- Из чего состоит хозяйственный учет?

- Назовите задачи бухгалтерского учета.

6 Назовите и охарактеризуйте функции бухгалтерского учета.

7 Какие требования предъявляются к бухгалтерскому учету?

8 Назовите элементы метода бухгалтерского учета.

9 Понятие о бухгалтерском балансе, его структура и содержание.

10 Понятие о счетах бухгалтерского учета.

11 Понятие о системе двойной записи.

12Назовите измерители, применяемые в оперативном, статистическом и бухгалтерском учете.

13Назовите объекты бухгалтерского учета.

14Понятие и строение счета: дебет, кредит, обороты, сальдо.

15. Классификация активов организации.

16. Классификация пассивов организации.

17. Понятие бухгалтерской проводки, корреспондирующих счетов.

18. Понятие и строение бухгалтерского баланса.

4.15 Анализ производственной деятельности строительных организаций

4.15.1 Вопросы для подготовки к АКР

1 Виды анализа

2 Приемы и технические средства экономического анализа.

3 Основные направления производственно-экономического анализа.

4.15.2 Основные понятия и термины

Анализ производственной деятельности строительных организаций. Показатели финансового положения. Показатели финансовой устойчивости. Показатели платежеспособности. Показатели деловой активности. Показатели рентабельности.

4.15.3 Вопросы и задания для самоконтроля и подготовки к зачету

1 Понятие и виды анализа производственной деятельности строительных организаций.

2  Как рассчитываются показатели финансовой устойчивости?

3 Как рассчитываются показатели платежеспособности?

4 Как рассчитываются показатели рентабельности?

5 Как рассчитываются показатели деловой активности?

Список литературы

1 Голубова О. С. Экономика строительства : учебник / О. С. Голубова, Л. К. Корбан, С. В. Валицкий. − Мн. : Новое знание, 2016. − 574с.

2 Голубова, О. С.  Ценообразование в строительстве : учеб. пособие / О. С. Голубова, Л. К. Корбан. – Мн. : Регистр, 2012. – 672с.

3 Голубова, О. С. Экономика строительства : метод. пособие / О. С. Голубова, В. В. Воложинец. – Мн. : БНТУ, 2011. – 40с.

4 Степанов, И. С.  Экономика строительства : учебник для вузов / под ред. И. С. Степанова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. образование, 2009. – 620с.

5 Крум, Э. В. Экономика предприятия: учеб. пособие / Э. В. Крум. – 2-е изд., перераб. – Минск: ТетраСистемс, 2013. – 192 с.

6 Валицкий, С. В. Экономика строительства: учеб. пособие /Под общ. ред. С. В. Валицкого, О. С. Голубова. − Минск: 2009. − 180с.

7 Лобикова, О.М. Экономика строительства. Методические рекомендации к практическим занятиям для студентов специальности 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство» – Могилев: Белорусско-Российский университет, 2016. – 24 с.